Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Diego Fuentes Hernández / Iván Fernández |
| --- | --- |
| Rut | 21013558-8 / 20648734-8 |
| Carrera | Ingeniería en Informática, especialización en Ciencia de Datos |
| Sede | San Joaquin |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | BioEqui: Plataforma de homologación de medicamentos bioequivalentes y analítica de precios en farmacias de Chile |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | - Ciencia e ingeniería de datos: extracción, transformación e integración de grandes volúmenes de datos desde fuentes heterogéneas (catálogo oficial del ISP y catálogos de farmacias). - Análisis y desarrollo de modelos de datos: diseño e implementación de una base de datos relacional en PostgreSQL. - Desarrollo de software: construcción de una API REST (back end) y una aplicación web (front end). - Gestión de proyectos informáticos: planificación y seguimiento del proyecto con metodología ágil Scrum. |
| Competencias | Competencias de especialidad: - Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo con los requerimientos de la organización. - Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. - Programar consultas o rutinas para manipular información de una base de datos de acuerdo a los requerimientos de la organización. - Construir programas y rutinas de variada complejidad para dar solución a requerimientos de la organización, acordes a tecnologías de mercado y utilizando buenas prácticas de codificación. - Desarrollar la transformación de grandes volúmenes de datos para la obtención de información y conocimiento de la organización, a fin de apoyar la toma de decisiones. - Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. Competencia genérica: - Elaborar proyectos innovadores que agreguen valor a contextos sociales y productivos, de acuerdo a las necesidades del entorno. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | En Chile, el gasto en medicamentos recae principalmente en las familias. Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el gasto de bolsillo representa cerca del 32% del gasto total en salud, y un 40% de ese gasto corresponde a la compra de medicamentos. Un estudio de CIF Chile (2025) estima que los hogares financian el 62% del gasto total en medicamentos, y la encuesta Chile Nos Habla–Salud (2026) reporta que cerca de 7 de cada 10 hogares destina más de $30.000 al mes a medicamentos. La política de bioequivalencia permite que existan alternativas certificadas por el Instituto de Salud Pública (ISP), con eficacia terapéutica demostrada y generalmente más económicas que el producto de marca. El mismo estudio del BID estima que sustituir productos de marca por sus equivalentes podría reducir en torno a un 10% el gasto de los hogares en medicamentos, y entre un 12% y un 17% en los hogares de menor nivel educativo. Sin embargo, la información necesaria para aprovechar esta política está fragmentada: el ISP publica los listados de medicamentos bioequivalentes en archivos técnicos, y cada cadena de farmacias publica sus precios en su propio sitio, con nombres y formatos distintos. Ninguna fuente cruza ambas cosas, por lo que el paciente no sabe qué alternativas equivalentes existen ni cuánto cuestan en cada farmacia. - Por qué este tema: porque integra el ciclo completo de trabajo con datos que define al ingeniero en informática: extraer información de fuentes heterogéneas, limpiarla, modelarla, integrarla y ponerla a disposición de usuarios. Conciliar fuentes que describen lo mismo de forma distinta es un problema habitual en cualquier organización, y este proyecto lo aborda con datos reales. - Dónde se ubica: en Chile, a nivel nacional. El proyecto trabaja con el catálogo oficial del ISP y con el comercio en línea de las principales cadenas farmacéuticas del país (Dr. Simi, Cruz Verde y Ahumada), un mercado concentrado en pocas cadenas y con alta variabilidad de precios entre ellas. - A quiénes impacta: a las personas que compran medicamentos con su propio dinero, en especial a pacientes con tratamientos crónicos y adultos mayores, cuyo gasto en medicamentos es proporcionalmente mayor y recurrente. - Aporte de valor: reducir la asimetría de información. En una sola búsqueda, el usuario puede ver las alternativas bioequivalentes certificadas de un medicamento, compararlas de forma estricta (mismo principio activo, dosis, forma farmacéutica y tamaño de envase) y conocer su precio en cada farmacia, junto con su historial. Además, la plataforma distingue lo que certifica el ISP de lo que solo declara la farmacia, y el historial acumulado permite analizar el comportamiento de precios y promociones. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Objetivo: desarrollar una plataforma web que permita encontrar alternativas bioequivalentes certificadas por el ISP para un medicamento comercial y comparar sus precios entre cadenas de farmacias de Chile, incluyendo su historial de precios. En qué consiste: el proyecto integra dos fuentes que hoy están separadas. Primero, incorpora el catálogo oficial del ISP (listados de referentes, alternativas bioequivalentes e híbridos). Segundo, extrae de forma automatizada y ética los catálogos públicos de al menos tres cadenas farmacéuticas. Los datos se procesan en una arquitectura por capas (bronce, plata y oro): primero se guarda el dato tal como llega, luego cada fuente se normaliza a un formato común, y finalmente se cruzan las fuentes por registro sanitario, con validaciones para descartar vínculos dudosos. Sobre esos datos, un motor de homologación estricta agrupa los productos intercambiables mediante una clave de equivalencia (principio activo, dosis, familia de forma farmacéutica y tamaño de envase). Los resultados se almacenan en una base de datos PostgreSQL que acumula el historial de precios, y se exponen a través de una API REST (FastAPI) y una aplicación web (React) donde el usuario busca un medicamento, elige su presentación y envase, y compara precios entre farmacias con enlace directo a cada una. La plataforma es informativa: no vende medicamentos, no procesa recetas ni entrega recomendaciones clínicas. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El perfil de egreso describe al ingeniero en informática como un profesional capaz de levantar requerimientos, desarrollar e integrar sistemas, gestionar la información y participar en todas las etapas del ciclo de desarrollo de software. BioEqui recorre ese ciclo completo, y cada competencia seleccionada es necesaria para resolver una parte del problema: - Propuesta de solución: analizar cómo una persona busca hoy un medicamento y qué fuentes de datos existen, para definir una solución y un alcance realistas. - Modelos de datos: diseñar un modelo que represente correctamente el dominio, por ejemplo, que un medicamento puede tener varios principios activos y que la dosis es un atributo de esa relación. - Transformación de grandes volúmenes de datos: procesar miles de registros del ISP y de las farmacias, normalizarlos y cruzarlos para obtener información confiable. - Programas, rutinas y consultas: construir los extractores, el proceso de integración, la carga a la base de datos y la API, usando tecnologías de mercado. - Gestión de proyectos: planificar el trabajo en sprints, priorizar y ajustar el alcance frente a imprevistos. Sin estas competencias el problema no se puede resolver, porque su dificultad central no es mostrar precios, sino integrar fuentes heterogéneas de forma confiable y verificable. |
| Relación con los intereses profesionales | Mi principal interés profesional está en la ingeniería y el análisis de datos: bases de datos, procesos de extracción y transformación (ETL/ELT) y la calidad de la información, en línea con mi especialización en Ciencia de Datos. BioEqui refleja directamente ese interés, porque su núcleo es un proceso de datos completo: extracción desde fuentes reales, normalización, modelado relacional, integración y validación de la calidad de los datos. También me interesa aplicar estas herramientas en el ámbito de la salud, donde la calidad de los datos tiene un impacto directo en las personas. Desarrollar este proyecto contribuye a mi desarrollo profesional porque me permite demostrar, con un producto funcional y un repositorio público, experiencia en tecnologías que usa la industria (Python, PostgreSQL, Docker, FastAPI y React), trabajar en equipo con metodología ágil y justificar decisiones técnicas a partir de problemas reales encontrados en los datos. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible por las siguientes razones: - Duración del semestre: el semestre tiene 18 semanas, organizadas en tres fases. El alcance está acotado al catálogo del ISP y a tres cadenas de farmacias, y el desarrollo se divide en cuatro sprints de tres semanas, lo que permite contar con un producto funcional antes del cierre. - Horas asignadas a la asignatura: 90 Horas, complementadas con trabajo autónomo. Al ser un equipo de dos integrantes, las tareas se distribuyen en paralelo: una línea de datos y back end, y otra de extracción y front end. - Materiales requeridos: computadores personales y software libre y gratuito: Python (pandas, requests, BeautifulSoup), PostgreSQL en Docker, FastAPI, React con Vite, Git y GitHub. Las fuentes de datos son públicas (datos abiertos del ISP y catálogos publicados por las farmacias). El proyecto no requiere licencias ni costos de infraestructura. - Factores externos que facilitan su desarrollo: el ISP publica los listados de bioequivalencia de forma abierta; algunas cadenas operan sobre plataformas de comercio electrónico con catálogos accesibles de forma estructurada; los precios son información pública y no involucran datos personales; y el equipo tiene experiencia previa en Python, SQL y procesos ETL. - Factores externos que dificultan su desarrollo y cómo se abordan: (a) las farmacias pueden cambiar sus sitios web: se usa un extractor independiente por cadena, los datos se extraen por nombre de campo y se guarda el dato crudo para reprocesarlo sin volver a descargar; (b) algunos sitios restringen el acceso automatizado: se respeta el robots.txt de cada sitio, se aplican pausas entre consultas y se descartan las fuentes que no lo permitan; (c) las farmacias pueden publicar datos inconsistentes con el ISP: se validan los vínculos y se apartan los dudosos; (d) el tiempo es acotado: se prioriza un producto mínimo viable, y el motor basado en datos del ISP funciona aunque falle la extracción de una farmacia. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una plataforma web que identifique medicamentos bioequivalentes certificados por el ISP a partir de un medicamento comercial y compare sus precios entre cadenas de farmacias de Chile, integrando un registro histórico de precios. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Implementar un proceso de ingesta y normalización del catálogo oficial de bioequivalencia del ISP. - Construir extractores de datos para los catálogos de al menos tres cadenas farmacéuticas, respetando las restricciones de acceso declaradas por cada sitio. - Diseñar un modelo de datos relacional en PostgreSQL que soporte el catálogo oficial, la oferta comercial y el historial de precios. - Implementar un algoritmo de homologación estricta que agrupe los productos intercambiables según principio activo, dosis, forma farmacéutica y tamaño de envase. - Desarrollar una API REST y una aplicación web que permitan buscar un medicamento y comparar los precios de sus alternativas entre farmacias. - Validar la calidad de los datos integrados mediante métricas de cobertura y de discrepancias entre las farmacias y el ISP. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El proyecto se desarrollará con Scrum, adaptado a un equipo de dos integrantes. La Fase 1 (semanas 1 a 4) se destina a la definición del problema, la evaluación de las fuentes de datos y el diseño. La Fase 2 (semanas 5 a 16) se organiza en cuatro sprints de tres semanas. Cada sprint comienza con una planificación en la que se seleccionan tareas del backlog, tiene un seguimiento semanal y termina con una revisión del incremento junto al docente y una retrospectiva del equipo. La Fase 3 (semanas 17 y 18) corresponde al cierre, la presentación y la defensa. - Sprint 1 (S5–S7) · Ingesta del ISP y base de datos: incorporación del catálogo oficial y creación del esquema en PostgreSQL. - Sprint 2 (S8–S10) · Extracción y homologación: extractores de farmacias, cruce con el ISP y construcción de los grupos comparables. - Sprint 3 (S11–S13) · API y aplicación web: exposición de los datos y construcción de la interfaz de búsqueda y comparación. - Sprint 4 (S14–S16) · Pruebas, automatización y documentación: validación de datos, pruebas funcionales, automatización de la actualización e informe final. Para el procesamiento de datos se utilizará una arquitectura por capas (medallón) con enfoque ELT: la capa bronce guarda los datos tal como llegan de cada fuente; la capa plata limpia cada fuente por separado y la deja en un formato común; y la capa oro cruza las fuentes, valida los vínculos y arma los grupos de productos comparables. Este enfoque permite corregir errores reprocesando los datos sin volver a consultar los sitios, y agregar una nueva farmacia sin modificar el resto del sistema. La extracción de datos seguirá un protocolo ético: solo se consultan datos públicos de productos y precios, sin datos personales; se respeta el robots.txt de cada sitio; se aplican pausas entre consultas y el programa se identifica como proyecto académico. El código se gestionará en GitHub con dos ramas principales: develop para el desarrollo y main para las versiones entregables. Funciones y responsabilidades del equipo: - Diego Fuentes Hernández: Scrum Master. Responsable de la ingesta del catálogo del ISP, el modelo y la base de datos, el cruce y homologación (capa oro) y la API REST. - Iván Fernández: responsable de los extractores de farmacias (capas bronce y plata) y de la aplicación web. - Ambos integrantes: levantamiento del problema, evaluación de fuentes, pruebas, documentación, revisión cruzada de código y presentación final. - Docente de la asignatura: actúa como cliente del proyecto, validando los incrementos al cierre de cada sprint.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Modelo de datos y arquitectura | Diagrama entidad-relación de la base de datos, script SQL del esquema y diagrama de la arquitectura por capas. | Evidencia la construcción de modelos de datos y la propuesta de solución informática. |
| Avance | Repositorio con ingesta y extractores | Repositorio en GitHub con el código de ingesta del ISP, los extractores de farmacias y las capas bronce y plata, con su historial de commits. | Evidencia la construcción de programas y rutinas, y permite verificar el aporte de cada integrante. |
| Avance | Informe de avance | Documento con el estado del proyecto al cierre del sprint 2: tareas completadas, métricas iniciales de cobertura, problemas encontrados y ajustes al plan. | Permite contrastar lo planificado con lo ejecutado y evidencia la gestión del proyecto. |
| Final | Plataforma web funcional | Demostración de la aplicación: búsqueda de un medicamento, alternativas bioequivalentes, comparación de precios entre farmacias e historial. Incluye la API documentada. | Evidencia el desarrollo de una solución de software completa e integrada. |
| Final | Informe final con métricas de calidad de datos | Resultados del proyecto: grupos comparables, cobertura de vinculación con el ISP, discrepancias entre farmacias y regulador, y limitaciones documentadas. | Evidencia la transformación de grandes volúmenes de datos en información útil y su validación. |
| Final | Documentación técnica y presentación | README y guía de operación del sistema, presentación del proyecto y defensa ante la comisión evaluadora. | Evidencia la comunicación profesional del proyecto y su capacidad de ser mantenido por terceros. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Ofrecer propuestas de solución informática | Levantamiento del problema y definición del alcance | Investigar la política de bioequivalencia y el gasto en medicamentos, analizar cómo una persona busca alternativas hoy y definir alcance y requerimientos. | Documentación del ISP, estudios de gasto en salud, reuniones con el docente | 2 semanas (S1–S2) | Ambos | Riesgo de alcance excesivo; se acota a tres cadenas. |
| Ofrecer propuestas de solución informática | Evaluación de las fuentes de datos | Revisar el formato de los archivos del ISP y los sitios de las farmacias: disponibilidad de datos, robots.txt y condiciones de acceso. | Navegador, herramientas de desarrollador, robots.txt de cada sitio | 2 semanas (S2–S3) | Ambos | Alguna cadena podría no permitir la extracción; se descarta y se reemplaza. |
| Construir modelos de datos | Diseño del modelo de datos y la arquitectura | Modelar entidades, relaciones y restricciones de la base de datos, y definir la arquitectura por capas. | dbdiagram.io, PostgreSQL | 2 semanas (S3–S4) | Diego Fuentes | El modelo puede requerir ajustes al trabajar con datos reales. |
| Gestionar proyectos informáticos | Planificación y configuración del entorno | Crear el backlog, el repositorio en GitHub (ramas main y develop) y el entorno de desarrollo con Docker. | GitHub, Docker Desktop | 1 semana (S4) | Ambos | Facilita el trabajo en paralelo. |
| Desarrollar la transformación de grandes volúmenes de datos | Ingesta y normalización del catálogo del ISP | Consolidar los tres listados del ISP (bronce) y separar registro, dosis, forma farmacéutica y principios activos (plata). | Python, pandas, datos abiertos del ISP | 3 semanas (S5–S7) | Diego Fuentes | Los archivos del ISP tienen formatos no estándar. |
| Programar consultas o rutinas de base de datos | Implementación de la base de datos y carga | Crear el esquema en PostgreSQL y el proceso de carga, con historial de precios acumulativo y sin duplicados. | PostgreSQL, Docker, Python | 2 semanas (S6–S7) | Diego Fuentes | Las restricciones de la base garantizan la integridad del historial. |
| Construir programas y rutinas | Desarrollo de extractores de farmacias | Construir un extractor por cadena (bronce) y su normalización al formato común (plata). | Python, requests, BeautifulSoup | 3 semanas (S8–S10) | Iván Fernández | Cambios en los sitios, sesiones o límites de consulta. Se aplican pausas entre consultas. |
| Desarrollar la transformación de grandes volúmenes de datos | Cruce y homologación (capa oro) | Vincular los productos con el registro del ISP, validar los vínculos, construir la clave de equivalencia y los grupos comparables. | Python, pandas | 2 semanas (S9–S10) | Diego Fuentes | Las farmacias pueden publicar registros erróneos; se validan por similitud de nombre. |
| Gestionar proyectos informáticos | Informe de avance | Documentar el estado del proyecto al cierre del sprint 2 y ajustar la planificación. | Repositorio, métricas iniciales | 1 semana (S10) | Ambos | Sirve de punto de control del alcance. |
| Desarrollar una solución de software | Desarrollo de la API REST | Construir los servicios de búsqueda en tres niveles: presentación, tamaño de envase y precios por farmacia. | FastAPI, PostgreSQL | 2 semanas (S11–S12) | Diego Fuentes | Genera documentación automática para pruebas. |
| Construir programas y rutinas | Desarrollo de la aplicación web | Construir la interfaz de búsqueda y comparación, el sello de bioequivalencia, el historial y el enlace a la farmacia. | React, Vite | 3 semanas (S11–S13) | Iván Fernández | Depende de la API; mientras tanto se trabaja con datos de prueba. |
| Implementar soluciones sistémicas para automatizar procesos | Automatización de la actualización | Crear un proceso que ejecute el flujo completo de actualización, con registro de ejecución y detención ante errores. | Python, programador de tareas | 1 semana (S14) | Ambos | Las fuentes que exigen sesión no se pueden automatizar por completo. |
| Realizar pruebas de certificación | Pruebas y validación de datos | Pruebas funcionales de la API y la aplicación; cálculo de métricas de cobertura y discrepancias; corrección de errores. | Consultas SQL, documentación de la API | 2 semanas (S14–S15) | Ambos | Los errores detectados pueden requerir reprocesar desde la capa bronce. |
| Gestionar proyectos informáticos | Seguimiento del proyecto (Scrum) | Planificación, seguimiento semanal, revisión y retrospectiva de cada sprint. | GitHub, reuniones de equipo | 12 semanas (S5–S16) | Diego Fuentes | Actividad transversal a la Fase 2. |
| Comunicar en forma oral o escrita | Documentación e informe final | Redactar el README, la guía de operación y el informe final con resultados y limitaciones. | Repositorio, procesador de texto | 2 semanas (S15–S16) | Ambos | — |
| Comunicar en forma oral o escrita | Presentación y defensa | Preparar la presentación y la demostración, y defender el proyecto ante la comisión. | Plataforma funcional, presentación | 2 semanas (S17–S18) | Ambos | Riesgo de falla en la demostración en vivo; se prepara un respaldo con la documentación de la API. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Levantamiento del problema y alcance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluación de fuentes de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño del modelo de datos y arquitectura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planificación y configuración del entorno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ingesta y normalización del ISP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Base de datos y carga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Extractores de farmacias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cruce y homologación (capa oro) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe de avance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| API REST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aplicación web |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Automatización de la actualización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas y validación de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seguimiento del proyecto (Scrum) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentación e informe final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentación y defensa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.