BioEqui · Documentación Scrum

Squad y responsabilidades

| Proyecto | BioEqui: Plataforma de homologación de medicamentos bioequivalentes y analítica de precios en farmacias de Chile |
| --- | --- |
| Integrantes | Diego Fuentes Hernández Iván Fernández Antipán |
| Docente | Marco Valenzuela |
| Asignatura | Capstone (PTY4614) · Ingeniería en Informática · Duoc UC, sede San Joaquín |
| Sección | 004D |
| Metodología | Scrum (4 sprints de 3 semanas) |
| Fecha | 15-10-2026 |

# 1. Integrantes y roles

El equipo trabaja con Scrum en cuatro sprints de tres semanas. Las responsabilidades de desarrollo se tomaron del historial de commits del repositorio.

| Rol | Persona | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Marco Valenzuela | Define y valida el valor esperado, prioriza el backlog junto al equipo y acepta o rechaza los incrementos en cada Sprint Review. |
| Scrum Master | Diego Fuentes Hernández | Facilita las ceremonias, mantiene visible el backlog y el registro de impedimentos, y protege el foco del sprint. |
| Developer — Datos y backend | Diego Fuentes Hernández | Pipeline del ISP, extractores de Dr. Simi y Ahumada, normalización de Cruz Verde, capa oro (cruce y homologación), base de datos, API REST y primera versión de la aplicación web. |
| Developer — Extracción y estructura | Iván Fernández Antipán | Script ETL inicial y modelo inicial, extractores de Cruz Verde y Profar, procesamiento del JSON de Dr. Simi, módulo de carga a la base, muestreos periódicos de precios, reorganización del repositorio y README. |

Product Owner: en un equipo de dos integrantes, el docente cumple el rol de cliente y valida los incrementos. En este proyecto el Product Owner es el docente Marco Valenzuela.

# 2. Ceremonias

| Ceremonia | Cuándo | Duración | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Inicio de cada sprint | 1 h | Objetivo y sprint backlog |
| Daily | 2 a 3 veces por semana | 15 min | Avance e impedimentos |
| Sprint Review | Cierre de cada sprint, en el taller | 30 min | Incremento validado por el docente |
| Retrospective | Después de la review | 30 min | Acciones de mejora |

# 3. Definición de terminado

- El código entra a develop mediante pull request revisado por el otro integrante.

- Si toca datos, el dato crudo queda en bronce y el proceso se puede repetir.

- Las validaciones de la capa oro y las restricciones de la base no reportan errores.

- La extracción respeta el robots.txt, pausa 2 s, se identifica como proyecto académico y no contiene credenciales.

- README o NOTAS.md explican el cambio.

- El incremento se demuestra al Product Owner.

# 4. Acuerdos de trabajo

- Ramas: main para entregas, develop para integración y una rama por funcionalidad.

- Todo cambio a main pasa por pull request y lo fusiona una sola persona.

- Los impedimentos se registran el mismo día en el registro de impedimentos.

- Las decisiones de diseño se documentan cuando se toman.