BioEqui · Documentación Scrum

Retrospectiva del proyecto

| Proyecto | BioEqui: Plataforma de homologación de medicamentos bioequivalentes y analítica de precios en farmacias de Chile |
| --- | --- |
| Integrantes | Diego Fuentes Hernández Iván Fernández Antipán |
| Docente | Marco Valenzuela |
| Asignatura | Capstone (PTY4614) · Ingeniería en Informática · Duoc UC, sede San Joaquín |
| Sección | 004D |
| Metodología | Scrum (4 sprints de 3 semanas) |
| Fecha | 15-10-2026 |

Borrador construido con lo ocurrido hasta el Sprint 2. Revisarlo en equipo y completarlo al cierre del proyecto.

# 1. Lo que funcionó

- Dividir el trabajo por capas permitió avanzar en paralelo: los extractores entregan siempre las mismas columnas y el cruce no depende de la fuente.

- Guardar el dato crudo (bronce) permitió corregir dos errores sin volver a descargar.

- Cada validación nació de un error real encontrado en los datos, lo que hace defendible cada decisión.

- El desarrollo se adelantó: al cierre del Sprint 1 ya existía una versión funcional de punta a punta.

# 2. Lo que no funcionó

- La documentación quedó para el final de cada fase.

- El traspaso de develop a main se hizo sin coordinar y hubo que rehacerlo.

- Se aplicaron soluciones de extracción (Cruz Verde, Profar) sin revisar las reglas que el propio proyecto declaró.

- Quedaron credenciales en el repositorio público.

# 3. Qué haríamos distinto

- Revisar el cumplimiento (robots.txt, identificación, credenciales) como parte de la definición de terminado de cada extractor.

- Documentar las decisiones en el momento en que se toman.

- Usar pull requests para todo cambio a main y revisión cruzada.

- Medir el conteo de productos por farmacia en cada muestreo para detectar caídas.

# 4. Resultados del proyecto

| Dato | Valor | Fuente |
| --- | --- | --- |
| Registros sanitarios del ISP | 4.816 | Documento de defensa |
| Principios activos distintos | 763 | Documento de defensa |
| Concentraciones expresadas como razón (ej. 160 mg/5 mL) | 477 | NOTAS.md |
| Productos sin vinculación en la extracción inicial | 46 % | init_v2.sql |
| Productos con composición incompleta | 96 | NOTAS.md |
| Discrepancias farmacia vs. ISP (dos farmacias) | 20 (19 en la misma dirección) | NOTAS.md |
| Grupos comparables (dos farmacias) | 495 | Documento de defensa |
| Vinculaciones apartadas por dudosas (dos farmacias) | 18 | Documento de defensa |
| Productos Dr. Simi (12-10-2026) | 771 | data/bronce |
| Productos Cruz Verde (12-10-2026) | 3.259 | data/bronce |
| Productos Ahumada (12-10-2026) | 2.882 | data/bronce |
| Productos Profar (22-09 / 12-10-2026) | 1.950 / 390 | data/bronce |
| Fechas de muestreo Dr. Simi y Cruz Verde | 7 | data/bronce |
| Fechas de muestreo Ahumada y Profar | 4 | data/bronce |

# 5. Lecciones de cada integrante

Borrador redactado a partir del trabajo de cada uno. Cada integrante debe revisarlo y ajustarlo con sus palabras.

| Integrante | Lección |
| --- | --- |
| Diego Fuentes Hernández | Aprendí que lo más difícil de un proyecto de datos no es programar, sino entender qué significa cada dato. Diseñar la capa oro me obligó a justificar cada regla con un caso real, y a aceptar que es mejor dejar un producto fuera de la comparación que agruparlo mal. También aprendí que la documentación hay que escribirla cuando se toma la decisión, no al final. |
| Iván Fernández Antipán | Aprendí que cada sitio web es distinto y que un extractor que funciona hoy puede fallar mañana. También que antes de resolver un bloqueo técnico hay que revisar si la solución respeta las reglas del sitio y del proyecto: no basta con que funcione. Ordenar el repositorio me enseñó a coordinar los cambios antes de subirlos a main. |