BioEqui · Documentación Scrum

Sprint Review

| Proyecto | BioEqui: Plataforma de homologación de medicamentos bioequivalentes y analítica de precios en farmacias de Chile |
| --- | --- |
| Integrantes | Diego Fuentes Hernández Iván Fernández Antipán |
| Docente | Marco Valenzuela |
| Asignatura | Capstone (PTY4614) · Ingeniería en Informática · Duoc UC, sede San Joaquín |
| Sección | 004D |
| Metodología | Scrum (4 sprints de 3 semanas) |
| Fecha | 15-10-2026 |

Registro de la revisión al cierre de cada sprint. Los sprints 1 y 2 ya se revisaron; los sprints 3 y 4 están planificados, con el incremento que se espera presentar y los criterios con que el Product Owner (Marco Valenzuela) lo aceptará.

# Sprint 1 (semanas 5–7)

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Fecha | 27-09-2026 |
| Estado | Realizada |
| Asistentes | Diego Fuentes, Iván Fernández y Marco Valenzuela (Product Owner) |
| Objetivo del sprint | Contar con el catálogo oficial del ISP normalizado y la base de datos lista para recibir datos. |
| Incremento presentado | Demostración local del flujo completo: búsqueda de paracetamol, envases, comparación entre farmacias, sello ISP/declarado y enlace a la farmacia. |
| Story points planificados | 24 |
| Story points terminados | 91 |
| Historias terminadas | HU01, HU02, HU03, HU04, HU05, HU06, HU08, HU09, HU10, HU11, HU12, HU13, HU14, HU15, HU16, HU17, HU20 |
| Retroalimentación del Product Owner | Por registrar: comentarios de Marco Valenzuela en la review. |
| Decisiones y ajustes al backlog | Se adelantan los sprints 2 y 3. El sprint 2 se reorienta a historial, entorno y documentación. |

# Sprint 2 (semanas 8–10)

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Fecha | 18-10-2026 |
| Estado | Realizada |
| Asistentes | Diego Fuentes, Iván Fernández y Marco Valenzuela (Product Owner) |
| Objetivo del sprint | Integrar las farmacias y obtener los primeros grupos de productos comparables. |
| Incremento presentado | Historial con tres nuevos muestreos, repositorio reorganizado y fusionado a main, entorno Docker estable y entregables de la Fase 2. |
| Story points planificados | 51 |
| Story points terminados | 9 |
| Historias terminadas | HU27, HU28, HU29 |
| Retroalimentación del Product Owner | Por registrar: comentarios de Marco Valenzuela en la review. |
| Decisiones y ajustes al backlog | Priorizar en el Sprint 3: credenciales fuera del código, cumplimiento de Profar y Cruz Verde, métricas con cuatro farmacias. |

# Sprint 3 (semanas 11–13)

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Fecha | 08-11-2026 |
| Estado | Planificada |
| Asistentes | Diego Fuentes, Iván Fernández y Marco Valenzuela (Product Owner) |
| Objetivo del sprint | Cerrar brechas de calidad y cumplimiento: métricas con las cuatro farmacias, credenciales fuera del repositorio, ajustes de extracción y mejoras de la página. |
| Incremento a presentar | Incremento esperado: repositorio sin credenciales; Profar recorrido con su sitemap.xml; decisión sobre Cruz Verde; métricas con las cuatro farmacias; historial de precios en la página; dosis correcta en combinados; script de actualización versionado. |
| Story points planificados | 45 |
| Story points terminados | 0 |
| Historias terminadas | — |
| Retroalimentación del Product Owner | Se registra en la review. |
| Criterios de aceptación | Criterios de aceptación de la review: CP-18 y CP-19 aprobados (cumplimiento y credenciales), métricas recalculadas, HU18, HU19 y HU21 terminadas. |

# Sprint 4 (semanas 14–16)

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Fecha | 29-11-2026 |
| Estado | Planificada |
| Asistentes | Diego Fuentes, Iván Fernández y Marco Valenzuela (Product Owner) |
| Objetivo del sprint | Asegurar calidad, automatizar la actualización y documentar para la entrega final. |
| Incremento a presentar | Incremento esperado: plan de pruebas ejecutado con evidencias, manuales de usuario y administrador, informe final y demostración ensayada; publicación en la nube si alcanza el tiempo. |
| Story points planificados | 18 |
| Story points terminados | 0 |
| Historias terminadas | — |
| Retroalimentación del Product Owner | Se registra en la review. |
| Criterios de aceptación | Criterios de aceptación de la review: 100% de los casos de prioridad alta aprobados, manuales revisados y demo sin fallas. |