BioEqui · Documentación Scrum

Sprint Retrospective

| Proyecto | BioEqui: Plataforma de homologación de medicamentos bioequivalentes y analítica de precios en farmacias de Chile |
| --- | --- |
| Integrantes | Diego Fuentes Hernández Iván Fernández Antipán |
| Docente | Marco Valenzuela |
| Asignatura | Capstone (PTY4614) · Ingeniería en Informática · Duoc UC, sede San Joaquín |
| Sección | 004D |
| Metodología | Scrum (4 sprints de 3 semanas) |
| Fecha | 15-10-2026 |

Formato: qué funcionó, qué no funcionó y qué vamos a mejorar. Los sprints 1 y 2 son un borrador basado en lo ocurrido; validarlo en la retrospectiva del equipo.

# Sprint 1

| Pregunta | Respuesta del equipo |
| --- | --- |
| Estado | Realizada (borrador para validar en equipo) |
| ¿Qué funcionó bien? | División por capas: cada uno avanzó sin bloquear al otro. Ramas por funcionalidad y pull requests. Guardar el dato crudo permitió corregir dos errores sin volver a descargar. |
| ¿Qué no funcionó? | La documentación de la Fase 1 quedó para el final. El traspaso a main se hizo sin coordinar y quedó incompleto. Algunas decisiones no se escribieron cuando se tomaron. |
| ¿Qué vamos a mejorar? | Todo cambio a main por pull request revisado. Documentar decisiones en NOTAS.md o README al tomarlas. Lista de entregables por fase con fecha. |
| Responsable del seguimiento | Diego Fuentes e Iván Fernández |

# Sprint 2

| Pregunta | Respuesta del equipo |
| --- | --- |
| Estado | Realizada (borrador para validar en equipo) |
| ¿Qué funcionó bien? | Tres muestreos de precios en el sprint. Entorno Docker estabilizado. Entregables de la Fase 2 a tiempo. |
| ¿Qué no funcionó? | La solución a Cruz Verde se aplicó sin revisar las reglas de extracción del proyecto. Quedaron credenciales en el repositorio público. La caída de productos de Profar (1.950 a 390) no se detectó a tiempo. |
| ¿Qué vamos a mejorar? | Revisar cumplimiento (robots.txt, identificación, credenciales) antes de fusionar un extractor. Comparar el conteo de productos por farmacia en cada muestreo. Usar .env para toda credencial. |
| Responsable del seguimiento | Diego Fuentes e Iván Fernández |

# Sprint 3

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Estado | Programada para el 08-11-2026, después de la Sprint Review |
| Formato | Qué funcionó, qué no funcionó, qué vamos a mejorar (30 minutos) |
| Temas a revisar | • ¿Se cumplieron las acciones de la retrospectiva del Sprint 2 (revisión de cumplimiento antes de fusionar, conteo por farmacia, .env)? • ¿Quedaron Profar y Cruz Verde dentro de las reglas del proyecto? ¿Se rotaron las credenciales expuestas? • ¿La división de tareas del Sprint 3 (Iván en página y automatización, Diego en métricas y combinados) equilibró la carga? |
| Responsable de facilitar | Diego Fuentes Hernández (Scrum Master) |

# Sprint 4

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Estado | Programada para el 29-11-2026, después de la Sprint Review |
| Formato | Qué funcionó, qué no funcionó, qué vamos a mejorar (30 minutos) |
| Temas a revisar | • ¿El plan de pruebas detectó errores a tiempo para corregirlos? • ¿La documentación quedó al día con el código? • ¿Qué haríamos distinto en un próximo proyecto? (insumo para la retrospectiva del proyecto) |
| Responsable de facilitar | Diego Fuentes Hernández (Scrum Master) |